工程表

（建築物解体工事の場合）

| 作業内容 | 月 日 （ ） | 月 日 （ ） | 月 日 （ ） | 月 日 （ ） | 月 日 （ ） | 月 日 （ ） | 月 日 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程表

（建築物解体工事の場合）

| 作業内容 | ４月２日 （ 月 ） | ４月３日 （ 火 ） | ４月４日 （ 水 ） | ４月５日 （ 木 ） | ４月６日 （ 金 ） | ４月７日 （ 土 ） | ４月９日 （ 月 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①足場・養生シート等の設置 |  |  |  |  |  |  |  |
| ②重機の搬入 |  |  |  |  |  |  |  |
| ③障害物の除去 |  |  |  |  |  |  |  |
| ④建具・畳等の撤去 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤石膏ボードの手壊し |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥手作業による瓦降ろし |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑦機械併用の屋上解体 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑧木材等の積込・搬出 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑨非飛散性アスベストの積込・搬出 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑩基礎・土間の解体 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑪コン塊の積込・搬出 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑫養生シート等の撤去 |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑬整地・完了 |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

記載例